진행 순서는 `프로토 타입 제작` -> `요구 분석 및 설계` -> `구현` -> `테스트 및 보수` -> `배포 ` 순으로 할 예정이다.

### 1. 프로토 타입

>

https://ovenapp.io/view/nuh0s1rPNtOF96DntAla8IUy0Y7lYamc/

### 2. 요구사항

>

페이지는 약 12페이지로 더 늘어날 수 있을 것 같다.

1. Main

- 로그인, 회원가입, 자기소개서 버튼을 통해 페이지로 이동할 수 있다.

- 프로젝트를 클릭하면 프로젝트 페이지로 이동할 수 있다.

- 대외활동, 홍보대사를 클릭하면 홍보대사 페이지로 이동할 수 있다.

- 대외활동에 마우스를 올리면 홍보대사, 대학생 교육기부단, 전공나래단, 영상 클릭하여 페이지를 넘어갈 수 있다.

- 질문 게시판을 클릭하면 질문 게시판 페이지로 넘어갈 수 있다.

- git, Velog, Instagram 을 클릭하면 해당 url로 들어갈 수 있다.

---

2. 질문게시판

- 자기소개서 내용을 열람할 수 있다.

---

3. React

- 페이지 내용을 열람할 수 있다.

- 상단에 있는 git 이미지를 클릭하면 해당 github로 이동할 수 있다.

---

4. 대외활동

4-1. 홍보대사

- 홍보대사 내용을 열람할 수 있다.<br />

4-2. 대학생교육기부단

- 대학생 교육기부단 내용을 열람할 수 있다.

4-3. 전공나래단

- 전공나래단 활동 내용을 열람할 수 있다.

4-4. 영상

- 출연했던 영상을 볼 수 있다.

---

5. 질문 게시판

- 글쓰기 버튼을 통해 게시글을 작성할 수 있다.

- 작성한 게시글을 열람할 수 있다.

---

6. 회원가입

- 닉네임, 메일주소, 비밀번호, 비밀번호 확인 항목을 입력하여 회원가입을 할 수 있다.

- 정보 입력 시 각 정책에 부합하는지 여부를 유효성검사를 통해 확인할 수 있다.

- 회원가입을 완료하고 로그인 페이지로 이동할 수 있다.

---

7. 로그인

- 가입한 메일주소와 비밀번호로 로그인할 수 있다.

- 입력한 정보가 가입된 정보와 일치하는지 확인한 후 로그인을 완료하고 메인 페이지로 이동할 수 있다.

- 회원가입 화면으로 이동할 수 있다.

### 3. 일정

>

기획 : 3월 16일 (1일)

요구 분석 및 설계 : 3월 17일 ~ 18일 (2일)

구현 : 3월 19일 ~ 3월 31일 (13일)

테스트 및 보수 : 4월 1일 ~ 4월 3일 (3일)

배포용 서버 연결 : 4월 3일 이후 (+a일)

사용한 명령어

yarn add react-bootstrap bootstrap

yarn add react-router-dom

yarn add sass